ATLAS ECONÔMICO DO

VALE DO PARAÍBA

Plano de Implementação e Documentação Técnica

Dinamismo econômico, mercado de trabalho formal e pressão de pejotização

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte  |  12 municípios  |  2015–2024

Stack: Python · BigQuery · dbt · GeoPandas · Power BI · GitHub Pages

Versão 1.0 — Março 2026

# 1. Contexto e Perguntas de Pesquisa

O Vale do Paraíba paulista é um dos eixos industriais mais relevantes do Brasil, abrigando empresas como Embraer, General Motors, Petrobras e Johnson & Johnson, além do maior complexo aeroespacial da América Latina. Com PIB regional superior a R$ 100 bilhões e mais de 2,5 milhões de habitantes, a região apresenta heterogeneidade econômica marcante entre seus municípios.

Este projeto responde três perguntas de pesquisa:

- Qual município do Vale tem o mercado de trabalho mais dinâmico, considerando crescimento do emprego formal, diversificação setorial e resiliência a choques?

- A reforma trabalhista de 2017 acelerou a substituição de vínculos CLT por contratos PJ (pejotização) nos municípios da região?

- Existe correlação entre complexidade econômica e resistência à precarização do vínculo de trabalho?

## 1.1 Fundamentação Teórica

O projeto se apoia em três correntes da literatura econômica:

Complexidade econômica regional: Hidalgo & Hausmann (2009) propõem que a diversidade produtiva é proxy da quantidade de conhecimento produtivo acumulado. Gomes et al. (2022) validam essa metodologia para municípios brasileiros usando dados de emprego formal. Ferraz et al. (2024) analisam 558 microrregiões brasileiras e mostram que novas indústrias surgem onde há relatedness tecnológico com setores existentes.

Pejotização e precarização: Torbitoni et al. (2026) revisam sistematicamente os mecanismos pelos quais a pejotização fragiliza direitos trabalhistas. Remédio & Doná (2018) analisam as alterações da Lei 13.467/2017. Castro (2013) documenta o fenômeno em detalhe para o setor de TI brasileiro.

Reforma trabalhista: Viana et al. (2022), usando controle sintético com 11 países latino-americanos, não encontram efeito da reforma sobre o desemprego total, sugerindo que a mudança foi qualitativa (tipo de vínculo) e não quantitativa.

# 2. Escopo Geográfico

12 municípios da Calha do Vale (eixo da Via Dutra), com variabilidade intencional no perfil produtivo:

| Município | Perfil dominante | Código IBGE |
| --- | --- | --- |
| São José dos Campos | Tecnologia, aeroespacial, serviços | 3549904 |
| Taubaté | Indústria automotiva, serviços | 3554102 |
| Jacareí | Indústria diversificada | 3524402 |
| Caçapava | Indústria siderúrgica | 3299606 |
| Pindamonhangaba | Indústria, comércio regional | 3537107 |
| Guaratinguetá | Indústria, turismo religioso | 3517303 |
| Lorena | Química, educação superior | 3536505 |
| Cruzeiro | Metalurgia | 3520400 |
| Tremembé | Serviços, logística | 3521606 |
| Aparecida | Turismo religioso (contraste) | 3472203 |
| Santa Branca | Agropecuária (contraste) | 3549300 |
| Roseira | Agropecuária (contraste) | 3537305 |

# 3. Fontes de Dados

Todos os dados são públicos, abertos e gratuitos. Nenhum dado de pessoa física identificável é coletado ou armazenado.

| Fonte | Dataset | Granularidade | Acesso |
| --- | --- | --- | --- |
| IBGE — PIB Municípios | PIB e VA por setor | Município × ano | API SIDRA / download |
| MTE — Novo CAGED | Admissões e desligamentos | Mun. × setor × mês | FTP gov.br |
| MTE — RAIS | Estoque empregos, salário | Mun. × setor × ano | Base dos Dados / FTP |
| Receita Federal | MEIs por CNAE (filtrado) | Mun. × setor × mês | dados.gov.br (arquivo) |
| IBGE — CEMPRE | Pessoal ocupado total vs CLT | Mun. × setor × ano | SIDRA |
| IBGE — Malha Municipal | Geometrias dos municípios | Município | geoftp.ibge.gov.br |
| SEADE | Indicadores regionais SP | Município × ano | repositorio.seade.gov.br |

# 4. Roadmap de Implementação

O projeto está dividido em 5 fases com 18 etapas. Estimativa total: 8 semanas.

## Fase 1 — Infraestrutura e Coleta de Dados

| ID | Etapa | Entregável principal | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Setup GCP (projeto, APIs, service account) | Projeto GCP ativo, credenciais configuradas | A fazer |
| 1.2 | Criação do data lake (GCS) com estrutura medallion | Bucket GCS com pastas raw/processed/ | A fazer |
| 1.3 | Script coleta IBGE API (PIB, população, geometrias) | Dados IBGE no bronze_vale_paraiba | A fazer |
| 1.4 | Script coleta CAGED / Novo CAGED (FTP MTE) | Série mensal 2015–2024 no bronze | A fazer |
| 1.5 | Script filtragem CNPJ Receita Federal (MEIs) | Contagens MEI por mun-setor-mês no bronze | A fazer |

## Fase 2 — Transformações dbt (Silver e Gold)

| ID | Etapa | Entregável principal | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Setup projeto dbt + profiles BigQuery | dbt debug OK, conexão BigQuery estabelecida | A fazer |
| 2.2 | Models silver: limpeza, tipagem, ligação CAGED | 7 models staging com testes passando | A fazer |
| 2.3 | Model gold: mart_serie_emprego_mensal | Série histórica ligada e validada no gold | A fazer |
| 2.4 | Cálculo do IDE (Python + dbt) | mart_ide_municipal com scores 0–100 | A fazer |
| 2.5 | Cálculo do IPP por setor-município (Python) | mart_ipp_setor_municipio com pressão de pejotização | A fazer |
| 2.6 | Model gold: mart_kpis_municipio | Tabela consolidada para Power BI | A fazer |

## Fase 3 — Análise e Notebooks

| ID | Etapa | Entregável principal | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Notebook análise exploratória (01_exploratory_analysis) | Estatísticas descritivas, correlações básicas | A fazer |
| 3.2 | Notebook metodologia IDE (02_ide_methodology) | Validação dos componentes, testes de robustez | A fazer |
| 3.3 | Notebook análise pejotização (03_pejotizacao_analysis) | IPP por setor, comparativo pré/pós-2017 | A fazer |
| 3.4 | Notebook relatório final (04_final_report) | Narrativa completa exportada como HTML | A fazer |

## Fase 4 — Dashboard Power BI

| ID | Etapa | Entregável principal | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Conexão Power BI + BigQuery, modelo de dados | 4 tabelas gold importadas, relacionamentos OK | A fazer |
| 4.2 | Página 1: Ranking IDE — comparativo municipal | Barras, KPI cards, filtros por ano/setor | A fazer |
| 4.3 | Página 2: Mercado de trabalho — série temporal | Gráfico de área, decomposição setorial | A fazer |
| 4.4 | Página 3: Pejotização — mapa de pressão por setor | Heatmap IPP × setor × município × ano | A fazer |

## Fase 5 — App Web (GitHub Pages) e Documentação

| ID | Etapa | Entregável principal | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Mapa coroplético interativo (Folium + GitHub Pages) | App web público com IDE e IPP no mapa | A fazer |
| 5.2 | README, SECURITY.md e documentação final | Repositório público profissional no GitHub | A fazer |
| 5.3 | README, SECURITY.md e documentação final | Repositório público profissional no GitHub | A fazer |
| 5.4 | Vídeo demo (5 min) — pipeline + dashboard + mapa | Gravação no YouTube/Loom | A fazer |

# 5. Metodologia — Resumo

## 5.1 Índice de Dinamismo Econômico (IDE)

Índice composto com quatro componentes normalizados em escala 0–100:

| Peso | Componente | Fonte | Cálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| 35% | Crescimento do PIB per capita real (2015–2021) | IBGE PIB Municípios + IPCA | CAGR real deflacionado |
| 30% | Saldo líquido de emprego formal / PIA | CAGED 2015–2024 | Σ saldo / pop. 15–64 |
| 20% | Diversificação setorial (inverso do HHI) | RAIS por divisão CNAE 2.0 | 1 − HHI normalizado |
| 15% | Dinamismo recente (últimos 24 meses vs. histórico) | Novo CAGED 2022–2024 | Δ saldo / média hist. |

## 5.2 Índice de Pressão de Pejotização (IPP)

O IPP é calculado por setor-município-ano quando duas condições ocorrem simultaneamente:

- Queda no saldo de emprego CLT (CAGED negativo)

- Crescimento no estoque de MEIs ativos (dados CNPJ Receita Federal)

Fórmula: IPP(s,m,t) = ΔMEI(s,m,t) / |ΔCLT(s,m,t)|, quando ΔCLT < 0 e ΔMEI > 0

Interpretação: IPP = 1 significa que para cada vínculo CLT perdido, um MEI foi aberto no mesmo setor. IPP > 1 é sinal mais forte de substituição de vínculos.

Limitação reconhecida: o IPP é um proxy — não distingue pejotização forçada de empreendedorismo genuíno. A correlação não implica causalidade. Toda análise é apresentada com essa ressalva explícita.

# 6. Segurança e Privacidade

Este projeto foi desenhado com privacidade e segurança como requisitos não-negociáveis desde o início (privacy by design).

O que NUNCA vai para o repositório Git

- Credenciais GCP (arquivo JSON da service account)

- Arquivo CNPJ completo da Receita Federal (~3 GB, dados de empresas individuais)

- Microdados brutos RAIS ou CAGED (podem conter informações individuais de trabalhadores)

- Variáveis de ambiente (.env) com IDs de projeto ou chaves

Controles implementados

- .gitignore abrangente cobre todos os padrões de arquivos sensíveis

- GitHub Actions com job de verificação de segredos em todo PR e push

- SECURITY.md documentando a política e o procedimento em caso de vazamento

- .env.example com template documentado — nunca com valores reais

- Arquivo CNPJ processado apenas como contagens agregadas — nenhum CNPJ individual armazenado

Conformidade com fontes

Todos os dados são públicos e distribuídos sob licenças abertas (CC BY 4.0 para CNPJ Receita Federal; uso livre com citação para IBGE, MTE e SEADE). Nenhum dado de pessoa física é redistribuído.

# 7. Referências

FERRAZ, D. et al. Related industries, economic complexity, and regional diversification: An application for Brazilian microregions. Research Policy, 2024.

GOMES, L. et al. Economic complexity and regional economic development: evidence from Brazil. ANPEC, 2022.

HIDALGO, C.; HAUSMANN, R. The building blocks of economic complexity. PNAS, v.106, n.26, 2009.

MORAIS, M. B.; SWART, J.; JORDAAN, J. A. Economic Complexity and Inequality: Does Regional Productive Structure Affect Income Inequality in Brazilian States? Sustainability, MDPI, v.13, n.2, 2021.

REMÉDIO, J. A.; DONÁ, S. L. A pejotização do contrato de trabalho e a reforma trabalhista. Revista do Direito do Trabalho e Meio Ambiente do Trabalho, v.4, n.2, 2018.

TORBITONI, G. P. et al. Pejotização e seus impactos na precarização das relações de trabalho no Brasil. Observatório da Economia Latino-americana, v.24, n.1, 2026.

VIANA, F. et al. A reforma trabalhista de 2017 teve efeito sobre a taxa de desemprego? ANPEC, 2022.

CASTRO, B. Afogados em contratos: o impacto da flexibilização do trabalho nas trajetórias dos profissionais de TI. Tese de Doutorado — IFCH, UNICAMP, 2013.